# HISTORIAS DE USUARIO

## Plataforma Digital de Micropréstamos para la Región San Martín

Nombre provisional del proyecto: San Martin Finanzas
Nombre comercial de la plataforma: San Martin Finanzas
Versión del documento: 1.0
Fecha de elaboración: 15/08/2026
Promotor e inversionista: Ing. Ronal Ríos Romero
Product Owner y Scrum Master: Carlos Humberto Gonzales
Developer y responsable técnico: Leonardo Jesús Gonzales

## 1. Propósito y alcance

Las historias expresan valor desde la perspectiva de actores del MVP y complementan el Product Backlog. No sustituyen requisitos, reglas, casos de uso ni trabajo de calidad. Los habilitadores puramente técnicos o de cumplimiento permanecen como PBI sin historias artificiales.

## 2. Convención

Formato: Como [actor], quiero [capacidad], para [beneficio].

Una historia está preparada para selección cuando su alcance, dependencias, criterios y evidencia esperada son comprensibles y puede completarse dentro de un sprint.

Prioridad y sprint se heredan del PBI; el estado inicial es Propuesta / pendiente de refinamiento.

## 3. Catálogo de historias

| ID | Historia de usuario | PBI | RF/RN/RNF | Caso | Sprint / tamaño | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-001 | Como Visitante, quiero registrar una cuenta con datos únicos y avisos obligatorios, para iniciar una relación identificable. | PBI-001 | RF-001; RN-001,002 | CU-001 | Sprint 1 / M | Propuesta |
| HU-002 | Como Cliente, quiero verificar mi celular y correo con códigos temporales, para proteger mi cuenta y recibir comunicaciones. | PBI-002 | RF-002; RN-003 | CU-001 | Sprint 1 / M | Propuesta |
| HU-003 | Como Cliente, quiero iniciar sesión, cerrarla y recuperar el acceso de forma segura, para usar el servicio sin exponer mi cuenta. | PBI-003 | RF-003; RNF-002 a 004 | CU-002 | Sprint 1 / M | Propuesta |
| HU-004 | Como Administrador, quiero gestionar usuarios internos y roles autorizados, para mantener acceso por mínimo privilegio. | PBI-004,007 | RF-039; RN-031; RNF-005 | CU-015 | Sprint 1 / L | Propuesta |
| HU-005 | Como Auditor autorizado, quiero consultar eventos críticos sin alterarlos, para reconstruir decisiones y operaciones. | PBI-005 | RF-042; RNF-010,011 | CU-015 | Sprint 1 / M | Propuesta |
| HU-006 | Como Cliente, quiero revisar y aceptar o rechazar consentimientos separados, para controlar el uso de mis datos. | PBI-006 | RF-005; RN-005; RNF-008 | CU-003 | Sprint 1 / M | Propuesta |
| HU-007 | Como Cliente, quiero completar y actualizar mi perfil personal y económico, para ser evaluado con información vigente. | PBI-012,015 | RF-004; RN-004 | CU-003 | Sprint 2 / M | Propuesta |
| HU-008 | Como Cliente, quiero registrar mi domicilio y vínculo con San Martín, para acreditar que pertenezco al ámbito del piloto. | PBI-013 | RF-009,010; RN-007 | CU-004 | Sprint 2 / M | Propuesta |
| HU-009 | Como Cliente, quiero adjuntar evidencia para verificar mi identidad, para sustentar mi solicitud de forma remota. | PBI-014,022 | RF-007,008,011; RN-006 | CU-004 | Sprint 2 / L | Propuesta |
| HU-010 | Como Cliente, quiero declarar ocupación, ingresos y obligaciones, para permitir una evaluación responsable. | PBI-015 | RF-004,018; RN-015 | CU-003 | Sprint 2 / M | Propuesta |
| HU-011 | Como Cliente, quiero simular combinaciones vigentes de monto y plazo, para comprender cuota y costo total antes de decidir. | PBI-016,023 | RF-012; RN-010 a 014,036 a 038 | CU-005 | Sprint 2 / L | Propuesta |
| HU-012 | Como Cliente, quiero ver una advertencia clara sobre la simulación, para saber que no constituye aprobación ni reserva. | PBI-017 | RF-013; RN-014 | CU-005 | Sprint 2 / S | Propuesta |
| HU-013 | Como Cliente, quiero crear y enviar una solicitud desde una simulación, para obtener un expediente con código de seguimiento. | PBI-018 | RF-014; RN-008 | CU-006 | Sprint 2 / L | Propuesta |
| HU-014 | Como Cliente, quiero ser advertido si ya tengo una solicitud o préstamo activo, para evitar duplicidad y sobreexposición. | PBI-019 | RF-015; RN-008,009 | CU-006 | Sprint 2 / S | Propuesta |
| HU-015 | Como Cliente, quiero consultar el estado y las acciones pendientes de mi solicitud, para saber qué ocurre y qué debo hacer. | PBI-020 | RF-016 | CU-006 | Sprint 2 / M | Propuesta |
| HU-016 | Como Cliente, quiero recuperar el avance de formularios extensos, para continuar pese a una conexión intermitente. | PBI-021 | RNF-023 | CU-006 | Sprint 2 / M | Propuesta |
| HU-017 | Como Cliente, quiero cargar, reemplazar o retirar documentos antes de enviar, para corregir mi expediente sin duplicados. | PBI-022 | RF-011 | CU-004 | Sprint 2 / M | Propuesta |
| HU-018 | Como Administrador autorizado, quiero configurar montos, tasas, plazos, gracia y mora con vigencia, para actualizar la propuesta sin alterar contratos históricos. | PBI-024 | RF-040; RN-032; RNF-027 | CU-015 | Sprint 2 / L | Propuesta |
| HU-019 | Como Cliente, quiero recibir comunicaciones transaccionales sobre mi trámite, para conocer eventos relevantes por canales oficiales. | PBI-025,035 | RF-037; RN-029 | CU-006 | Sprint 2-3 / M | Propuesta |
| HU-020 | Como Analista, quiero consultar una bandeja filtrable de solicitudes, para priorizar y atender expedientes según permisos. | PBI-026 | RF-017 | CU-007 | Sprint 3 / L | Propuesta |
| HU-021 | Como Analista, quiero evaluar identidad, región, capacidad y alertas, para emitir una recomendación sustentada. | PBI-027 | RF-008,010,018; RN-006,007,015 | CU-007 | Sprint 3 / L | Propuesta |
| HU-022 | Como Analista, quiero solicitar subsanación con motivo y plazo, para completar información pertinente del expediente. | PBI-028 | RF-019 | CU-007 | Sprint 3 / M | Propuesta |
| HU-023 | Como Personal autorizado, quiero aprobar, observar o rechazar una solicitud con motivo, para formalizar una decisión auditable. | PBI-029 | RF-020; RN-016 | CU-008 | Sprint 3 / L | Propuesta |
| HU-024 | Como Supervisor, quiero autorizar o denegar excepciones y operaciones sobre límites, para aplicar doble control. | PBI-030 | RF-021; RN-017; RNF-005 | CU-008 | Sprint 3 / M | Propuesta |
| HU-025 | Como Analista, quiero generar una oferta dentro de parámetros autorizados, para presentar condiciones vigentes al cliente. | PBI-031 | RF-022; RN-010 a 017 | CU-008 | Sprint 3 / L | Propuesta |
| HU-026 | Como Cliente, quiero revisar y conservar hoja resumen, cronograma y contrato, para comprender las condiciones antes de aceptar. | PBI-032 | RF-023; RN-014,018 | CU-009 | Sprint 3 / M | Propuesta |
| HU-027 | Como Cliente, quiero aceptar expresamente una oferta y contrato vigentes, para dejar evidencia de mi contratación. | PBI-033,036 | RF-024; RN-018; RNF-015 | CU-009 | Sprint 3 / L | Propuesta |
| HU-028 | Como Responsable de cumplimiento, quiero registrar validaciones KYC/PEP y resolver alertas, para habilitar un piloto real conforme a controles aplicables. | PBI-034 | RF-041; RN-033 | CU-007 | Sprint 3 / L | Propuesta |
| HU-029 | Como Cliente, quiero consultar la decisión de mi solicitud, para conocer el resultado y los siguientes pasos. | PBI-035 | RF-016,037; RN-016 | CU-008 | Sprint 3 / M | Propuesta |
| HU-030 | Como Operaciones, quiero registrar un desembolso manual a un medio validado, para conciliar la entrega de fondos sin duplicarla. | PBI-037 | RF-025,026; RN-019,020 | CU-010 | Sprint 4 / L | Propuesta |
| HU-031 | Como Operaciones, quiero activar el préstamo al confirmar el desembolso, para iniciar la obligación con condiciones contractuales intactas. | PBI-038 | RF-027; RN-020 | CU-010 | Sprint 4 / M | Propuesta |
| HU-032 | Como Cliente, quiero obtener un cronograma de pagos consistente, para conocer cuotas, vencimientos y saldos. | PBI-039 | RF-028; RN-036,037; RNF-014 | CU-011 | Sprint 4 / L | Propuesta |
| HU-033 | Como Cliente, quiero consultar préstamo, cuotas, pagos, saldo y documentos, para controlar mi obligación sin ver datos internos. | PBI-040 | RF-029 | CU-011 | Sprint 4 / M | Propuesta |
| HU-034 | Como Operaciones, quiero registrar y conciliar pagos con referencia única, para actualizar saldos y emitir constancia. | PBI-041 | RF-030,031; RN-021,022 | CU-012 | Sprint 4 / L | Propuesta |
| HU-035 | Como Operaciones autorizadas, quiero revertir un pago con motivo y permiso reforzado, para corregir errores preservando trazabilidad. | PBI-042 | RF-032; RN-023 | CU-012 | Sprint 4 / M | Propuesta |
| HU-036 | Como Cliente, quiero solicitar una liquidación de cancelación anticipada, para pagar sin penalidad con costo hasta la fecha aplicable. | PBI-043 | RF-033; RN-024 | CU-012 | Sprint 4 / M | Propuesta |
| HU-037 | Como Cliente, quiero ver cuotas vencidas y mora calculada transparentemente, para regularizar con importes reproducibles. | PBI-044 | RF-034; RN-025,026 | CU-013 | Sprint 4 / L | Propuesta |
| HU-038 | Como Responsable de cobranzas, quiero priorizar casos y registrar gestiones y acuerdos autorizados, para recuperar cartera de forma respetuosa. | PBI-045 | RF-035,036; RN-027,028 | CU-013 | Sprint 4 / L | Propuesta |
| HU-039 | Como Responsable de atención, quiero registrar reclamos y derechos sobre datos con plazo y responsable, para dar seguimiento verificable al cliente. | PBI-046 | RF-006,038; RN-005,030 | CU-014 | Sprint 4 / M | Propuesta |
| HU-040 | Como Gerencia, quiero consultar indicadores y pausar nuevas originaciones ante gatillos, para controlar el riesgo del piloto sin bloquear obligaciones. | PBI-047 | RF-043,044; RN-034,035 | CU-015 | Sprint 4 / L | Propuesta |

## 4. Historias y trabajo no expresado como historia

PBI-008 a PBI-011, PBI-023, PBI-036 y PBI-048 contienen controles o habilitadores que no representan por sí solos una interacción de usuario. Su valor se valida mediante la Definition of Done y evidencia de seguridad, calidad, integridad, compatibilidad, recuperación y operación.

## 5. Criterio de preparación

Actor, necesidad y beneficio entendidos por Product Owner y Developer.

Trazabilidad a RF, RN y RNF aplicables.

Dependencias y decisiones profesionales visibles.

Criterios de aceptación verificables y datos de prueba definidos.

Tamaño confirmado por el Developer y suficientemente pequeño para un sprint.

## Fuentes

Guía Maestra de Documentación de San Martín Finanzas, documentos 1 al 11 y Plan de Desarrollo y Entregas del MVP.

Schwaber, K. y Sutherland, J. The Scrum Guide, versión oficial vigente de noviembre de 2020: https://scrumguides.org/download.html

Scrum.org. Product Backlog y Product Backlog Items: https://www.scrum.org/resources/what-is-a-product-backlog y https://www.scrum.org/resources/product-backlog-items