# DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE STAKEHOLDERS

## Plataforma Digital de Micropréstamos para la Región San Martín

Nombre del proyecto: San Martin Finanzas
Versión: 1.0
Fecha: 01/08/2026
Elaborado por: Carlos Humberto Gonzales y Leonardo Jesús Gonzales

## 1. Propósito

El presente documento identifica a las personas, grupos, organizaciones y entidades que pueden participar, influir, supervisar, utilizar o verse afectadas por el desarrollo y operación de la plataforma digital de micropréstamos.

Su finalidad es:

- Definir responsabilidades.

- Evitar confusiones sobre los roles.

- Identificar quiénes toman decisiones.

- Organizar la comunicación.

- Reconocer dependencias externas.

- Establecer el nivel de participación de cada actor.

- Prevenir conflictos durante el proyecto.

## 2. Definición de stakeholder

Un stakeholder es cualquier persona, grupo u organización que:

- Participa directamente en el proyecto.

- Toma decisiones.

- Proporciona recursos.

- Utiliza el sistema.

- Supervisa el negocio.

- Brinda servicios necesarios.

- Puede afectar el desarrollo.

- Puede verse afectado por los resultados.

Los stakeholders pueden ser internos o externos.

## 3. Stakeholders principales

### 3.1 Ing. Ronal Ríos Romero

Rol: Promotor, fundador, inversionista y cliente principal.

Tipo: Stakeholder interno y decisor principal.

Participación: Alta.

Interés: Muy alto.

Influencia: Muy alta.

Responsabilidades:

- Definir la dirección general del negocio.

- Proporcionar o gestionar la inversión.

- Aprobar el modelo empresarial.

- Aprobar el alcance del proyecto.

- Priorizar necesidades.

- Validar entregables.

- Contratar especialistas externos.

- Aprobar políticas comerciales.

- Tomar decisiones sobre capital, tasas, montos y operación.

- Autorizar el inicio del piloto.

- Representar o designar al representante de la futura empresa.

Necesidades de información:

- Avances.

- Costos.

- Riesgos.

- Tiempos.

- Decisiones pendientes.

- Resultados de investigación.

- Alternativas tecnológicas.

- Estado de los entregables.

- Necesidades de contratación externa.

Estrategia de gestión:

Mantenerlo estrechamente involucrado mediante reuniones periódicas, entregables ejecutivos y decisiones formalmente registradas.

### 3.2 Carlos Humberto Gonzales

Rol: Analista funcional de la consultoría de software.

Tipo: Stakeholder interno del proyecto tecnológico.

Participación: Alta.

Interés: Muy alto.

Influencia: Alta en el análisis funcional.

Responsabilidades:

- Levantar información.

- Organizar reuniones de análisis.

- Documentar necesidades.

- Identificar procesos.

- Definir requisitos.

- Redactar historias de usuario.

- Elaborar casos de uso.

- Construir y mantener el Product Backlog.

- Identificar reglas de negocio.

- Coordinar validaciones.

- Registrar decisiones y cambios.

- Traducir las necesidades empresariales a especificaciones funcionales.

- Coordinar con especialistas externos cuando sus aportes afecten el sistema.

Limitaciones:

- No tomará decisiones legales definitivas.

- No definirá por cuenta propia las tasas o políticas financieras.

- No representará societariamente al negocio, salvo acuerdo distinto formalizado.

Necesidades de información:

- Decisiones del inversionista.

- Opiniones de asesores.

- Datos del público objetivo.

- Procesos financieros.

- Resultados de pruebas.

- Retroalimentación de usuarios.

Estrategia de gestión:

Participación continua en las reuniones y acceso directo a las decisiones funcionales.

### 3.3 Leonardo Jesús Gonzales

Rol: Responsable técnico y programador de la consultoría de software.

Tipo: Stakeholder interno del proyecto tecnológico.

Participación: Alta.

Interés: Muy alto.

Influencia: Alta en decisiones técnicas.

Responsabilidades:

- Proponer la arquitectura.

- Seleccionar tecnologías.

- Diseñar la solución técnica.

- Diseñar la base de datos.

- Desarrollar el software.

- Implementar seguridad.

- Gestionar versiones.

- Configurar entornos.

- Diseñar APIs.

- Implementar integraciones.

- Elaborar pruebas técnicas.

- Documentar el código y la arquitectura.

- Participar en el despliegue.

- Proponer la estrategia de mantenimiento.

Limitaciones:

- No definirá individualmente políticas financieras.

- No emitirá opiniones legales como sustitución de un abogado.

- No asumirá participación societaria salvo acuerdo contractual expreso.

Necesidades de información:

- Requisitos funcionales aprobados.

- Reglas financieras validadas.

- Restricciones legales.

- Proveedores externos.

- Presupuesto tecnológico.

- Volumen esperado de usuarios.

- Niveles de seguridad y disponibilidad.

Estrategia de gestión:

Participación continua y acceso oportuno a definiciones funcionales, financieras y regulatorias.

## 4. Relación entre el inversionista y la consultoría

El Ing. Ronal Ríos Romero actuará como cliente, promotor e inversionista.

Carlos Humberto Gonzales y Leonardo Jesús Gonzales actuarán como consultores y desarrolladores de software.

La relación deberá formalizarse mediante contrato.

El contrato deberá definir, entre otros aspectos:

- Alcance del servicio.

- Entregables.

- Cronograma.

- Forma de pago.

- Confidencialidad.

- Responsabilidades.

- Propiedad o licencia del código fuente.

- Derechos de uso.

- Acceso a repositorios.

- Mantenimiento.

- Soporte.

- Corrección de errores.

- Desarrollo de nuevas funcionalidades.

- Disponibilidad del equipo.

- Protección de información.

- Terminación contractual.

- Entrega de credenciales.

- Continuidad operativa.

- Resolución de controversias.

La posibilidad de que los integrantes de la consultoría reciban posteriormente un pago periódico por mantenimiento, soporte, evolución o licencia deberá establecerse expresamente.

No deberá depender únicamente de un compromiso verbal.

## 5. Stakeholders externos especializados

### 5.1 Abogado

Rol: Asesor legal externo.

Participación: Por etapas.

Interés: Medio o alto, según contratación.

Influencia: Alta en asuntos legales.

Responsabilidades esperadas:

- Recomendar la estructura jurídica.

- Revisar la actividad económica.

- Determinar las autorizaciones o registros aplicables.

- Revisar contratos con clientes.

- Revisar términos y condiciones.

- Revisar política de privacidad.

- Revisar consentimiento de datos.

- Revisar prácticas de cobranza.

- Revisar contratos con proveedores.

- Revisar el contrato entre inversionista y consultoría.

- Validar la titularidad o licencia del software.

- Identificar obligaciones frente a autoridades.

Momento de incorporación: Antes de cerrar el modelo operativo y antes de publicar el producto.

### 5.2 Contador

Rol: Asesor contable y tributario externo.

Responsabilidades esperadas:

- Definir obligaciones tributarias.

- Recomendar el régimen empresarial.

- Organizar el registro contable.

- Definir comprobantes.

- Analizar el tratamiento de intereses y cargos.

- Elaborar reportes financieros.

- Apoyar la gestión de ingresos, gastos y cartera.

- Coordinar la información necesaria para SUNAT.

Momento de incorporación: Durante la constitución de la empresa y el diseño financiero.

### 5.3 Especialista financiero o economista

Rol: Asesor financiero y de riesgo externo.

Responsabilidades esperadas:

- Diseñar el producto crediticio.

- Recomendar montos y plazos.

- Definir metodología de intereses.

- Estimar rentabilidad.

- Diseñar políticas de evaluación.

- Definir capacidad de pago.

- Diseñar límites de exposición.

- Analizar mora.

- Diseñar estrategias de recuperación.

- Construir escenarios financieros.

- Apoyar la definición del capital necesario.

Momento de incorporación: Antes de aprobar las reglas de negocio financieras.

### 5.4 Especialista regulatorio o de cumplimiento

Rol: Asesor en obligaciones financieras, cumplimiento y prevención de riesgos.

Responsabilidades esperadas:

- Identificar obligaciones regulatorias.

- Evaluar requerimientos ante la SBS u otras entidades.

- Revisar prevención de lavado de activos.

- Recomendar controles de conocimiento del cliente.

- Definir alertas y reportes.

- Evaluar riesgos de fraude.

- Asesorar en procedimientos internos.

Momento de incorporación: Durante la investigación legal y antes de operar.

### 5.5 Especialista en marketing

Rol: Asesor de marca, posicionamiento y captación.

Responsabilidades esperadas:

- Crear el nombre comercial.

- Diseñar la identidad de marca.

- Definir el posicionamiento.

- Diferenciar el negocio de aplicaciones informales.

- Diseñar campañas regionales.

- Definir canales de adquisición.

- Elaborar mensajes de confianza.

- Analizar el perfil del público.

- Preparar el lanzamiento.

Momento de incorporación: Antes del lanzamiento y preferentemente desde la etapa de validación del nombre.

5.6 Diseñador UI/UX

Rol: Diseñador de experiencia e interfaces.

Responsabilidades esperadas:

- Investigar las necesidades de los usuarios.

- Diseñar flujos.

- Elaborar prototipos.

- Validar usabilidad.

- Crear interfaces accesibles.

- Asegurar consistencia visual.

- Diseñar el aplicativo y el back office.

Momento de incorporación: Después de contar con requisitos y procesos preliminares.

### 5.7 Especialista en ciberseguridad

Rol: Asesor técnico externo.

Responsabilidades esperadas:

- Revisar arquitectura.

- Evaluar vulnerabilidades.

- Ejecutar pruebas de seguridad.

- Recomendar controles.

- Revisar protección de credenciales.

- Revisar cifrado.

- Revisar monitoreo y respuesta ante incidentes.

- Apoyar el cumplimiento de buenas prácticas.

Momento de incorporación: Durante el diseño técnico y antes de producción.

## 6. Stakeholders operativos futuros

### 6.1 Administrador general

Gestionará la configuración del sistema, los usuarios internos, los parámetros y los reportes.

### 6.2 Analista de crédito

Revisará solicitudes, documentos, capacidad de pago y nivel de riesgo.

### 6.3 Responsable de desembolsos

Confirmará o ejecutará los desembolsos aprobados.

### 6.4 Responsable de cobranzas

Realizará seguimiento a cuotas próximas, vencidas y acuerdos de pago.

### 6.5 Atención al cliente

Resolverá dudas, reclamos, incidencias y solicitudes de orientación.

### 6.6 Supervisor

Revisará la calidad de las evaluaciones, aprobaciones y cobranzas.

### 6.7 Responsable de cumplimiento

Verificará el cumplimiento de políticas internas y obligaciones aplicables.

### 6.8 Gerencia

Consultará reportes y tomará decisiones estratégicas.

Los cargos definitivos deberán definirse conforme crezca la empresa.

## 7. Stakeholder principal: el cliente final

Los clientes son actores fundamentales porque utilizarán la plataforma y asumirán obligaciones crediticias.

### Necesidades esperadas

- Acceso rápido.

- Información clara.

- Confianza.

- Protección de datos.

- Condiciones razonables.

- Atención oportuna.

- Facilidad de pago.

- Recordatorios.

- Ausencia de prácticas abusivas.

- Canales para consultas o reclamos.

### Responsabilidades esperadas

- Proporcionar información verdadera.

- Autorizar el tratamiento de sus datos.

- Revisar las condiciones.

- Cumplir el cronograma.

- Informar dificultades de pago.

- No utilizar identidades falsas.

- Mantener actualizada su información.

### Estrategia de gestión

Los usuarios deberán ser considerados durante el diseño mediante entrevistas, pruebas de prototipos, pilotos y recopilación de comentarios.

## 8. Entidades públicas y regulatorias

Dependiendo de la estructura y actividad definitiva, el proyecto podría relacionarse con:

- Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

- Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.

- Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.

- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.

- Unidad de Inteligencia Financiera, cuando corresponda.

- Registros Públicos.

- Municipalidades.

- Otras entidades competentes.

La relación exacta deberá ser determinada por especialistas legales y regulatorios.

## 9. Proveedores externos

El proyecto podrá depender de proveedores como:

- Servicios de validación de identidad.

- Centrales de riesgo.

- Bancos.

- Billeteras digitales.

- Pasarelas o procesadores de pago.

- Servicios de firma.

- Proveedores de mensajería SMS.

- Correo electrónico.

- WhatsApp empresarial.

- Servicios de nube.

- Almacenamiento.

- Monitoreo.

- Copias de seguridad.

- Analítica.

- Servicios antifraude.

Cada proveedor deberá evaluarse considerando:

- Costo.

- Confiabilidad.

- Seguridad.

- Disponibilidad.

- Cumplimiento.

- Calidad del soporte.

- Condiciones contractuales.

- Capacidad de integración.

- Dependencia tecnológica.

## 10. Matriz inicial de stakeholders

| Stakeholder | Rol | Interés | Influencia | Participación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing. Ronal Ríos Romero | Promotor e inversionista | Muy alto | Muy alta | Permanente |
| Carlos Humberto Gonzales | Analista funcional | Muy alto | Alta | Permanente |
| Leonardo Jesús Gonzales | Responsable técnico | Muy alto | Alta | Permanente |
| Abogado | Asesor legal | Alto | Alta | Por etapas |
| Contador | Asesor contable | Alto | Media/alta | Por etapas |
| Especialista financiero | Diseño financiero y riesgo | Alto | Alta | Por etapas |
| Especialista regulatorio | Cumplimiento | Alto | Alta | Por etapas |
| Marketing | Marca y captación | Alto | Media | Por etapas |
| Diseñador UI/UX | Experiencia de usuario | Alto | Media | Por etapas |
| Ciberseguridad | Revisión de seguridad | Alto | Alta | Por etapas |
| Clientes | Usuarios finales | Muy alto | Media | Validación y operación |
| Personal interno futuro | Operación | Muy alto | Media | Etapa piloto |
| Proveedores tecnológicos | Servicios externos | Medio/alto | Media | Según integración |
| Entidades públicas | Supervisión y cumplimiento | Alto | Muy alta | Según corresponda |

## 11. Matriz de responsabilidades inicial RACI

La matriz utiliza las siguientes categorías:

- R: Responsable de ejecutar.

- A: Responsable final de aprobar.

- C: Consultado.

- I: Informado.

| Actividad | Ing. Ronal | Carlos | Leonardo | Asesor externo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprobar visión | A | R | C | I |
| Definir modelo de negocio | A/R | C | I | C |
| Investigar mercado | C | R | C | I |
| Levantar requisitos | C | A/R | C | C |
| Definir arquitectura | I | C | A/R | C |
| Diseñar base de datos | I | C | A/R | C |
| Definir reglas financieras | A | C | I | R |
| Validar cumplimiento legal | A | C | I | R |
| Aprobar alcance del MVP | A | R | C | C |
| Diseñar prototipos | A | R | C | R/C |
| Programar el sistema | I | C | A/R | I |
| Ejecutar pruebas funcionales | A | R | R | C |
| Aprobar puesta en producción | A | C | C | C |
| Definir marca | A | C | I | R |
| Definir contrato de software | A | C | C | R |

Esta matriz es preliminar y deberá actualizarse.

12. Plan inicial de comunicación

### 12.1 Reunión de seguimiento

Frecuencia sugerida: Semanal o quincenal.
Participantes: Ing. Ronal, Carlos y Leonardo.
Objetivo: Revisar avances, decisiones, riesgos y pendientes.

### 12.2 Presentación de entregables

Cada documento deberá presentarse formalmente para revisión.

Los posibles estados serán:

- Borrador.

- En revisión.

- Observado.

- Aprobado.

- Reemplazado.

### 12.3 Registro de acuerdos

Toda reunión deberá generar una minuta con:

- Fecha.

- Participantes.

- Temas tratados.

- Acuerdos.

- Responsables.

- Fechas comprometidas.

- Pendientes.

- Cambios solicitados.

### 12.4 Comunicación operativa

Podrá utilizarse mensajería instantánea para coordinación rápida, pero las decisiones importantes deberán registrarse en documentos o actas.

## 13. Gestión de cambios

Toda modificación importante deberá registrar:

- Descripción del cambio.

- Motivo.

- Solicitante.

- Impacto funcional.

- Impacto técnico.

- Impacto económico.

- Impacto en el cronograma.

- Riesgos.

- Decisión.

- Fecha de aprobación.

Ningún cambio relevante deberá considerarse aprobado únicamente por una conversación informal.

## 14. Riesgos relacionados con stakeholders

- Falta de disponibilidad del inversionista.

- Decisiones tardías.

- Contradicciones entre asesores.

- Alcance no definido.

- Falta de un contrato con la consultoría.

- Expectativas diferentes sobre la propiedad del código.

- Incorporación tardía del abogado.

- Incorporación tardía del especialista financiero.

- Ausencia de usuarios reales durante la validación.

- Dependencia de proveedores externos.

- Falta de claridad sobre quién aprueba cada decisión.

- Confusión entre los roles de consultor, trabajador, socio y proveedor.

15. Acuerdos que deberán formalizarse

Antes de iniciar el desarrollo completo deberán formalizarse:

- Contrato de servicios de consultoría y desarrollo.

- Alcance y entregables.

- Forma y calendario de pagos.

- Confidencialidad.

- Tratamiento de información.

- Propiedad intelectual.

- Titularidad o licencia del código.

- Acceso a repositorios.

- Mantenimiento posterior.

- Pago mensual o periódico.

- Soporte e incidencias.

- Desarrollo de mejoras.

- Entrega en caso de terminación.

- Responsabilidad sobre infraestructura.

- Responsabilidad sobre seguridad.

- Propiedad de dominios, cuentas y servicios.

- Continuidad operativa.

- Resolución de conflictos.

Estos acuerdos deberán ser revisados por un abogado.

## 16. Conclusión

Durante la fase inicial, el proyecto cuenta con tres participantes centrales:

- El Ing. Ronal Ríos Romero, como promotor, fundador, inversionista y cliente.

- Carlos Humberto Gonzales, como analista funcional.

- Leonardo Jesús Gonzales, como responsable técnico y programador.

La consultoría de software será responsable de organizar el análisis y construir la solución tecnológica, pero no reemplazará a los profesionales legales, contables, financieros o regulatorios.

La claridad de roles, la documentación de decisiones y la formalización contractual serán condiciones necesarias para evitar dificultades durante el desarrollo y la operación.

## 17. Aprobación

Ing. Ronal Ríos Romero
Promotor, fundador e inversionista

Firma: __________________________
Fecha: __________________________

Carlos Humberto Gonzales
Analista funcional

Firma: __________________________
Fecha: __________________________

Leonardo Jesús Gonzales
Responsable técnico y programador

Firma: __________________________
Fecha: __________________________